# 行为健康平台

项目总览报告

文档类型: 执行摘要 (Executive Summary)
面向对象: 项目决策者、投资人、管理层
更新日期: 2026-01-26

# 一、项目定位

## 1.1 一句话描述

行为健康平台是一个基于AI的健康行为改变支持系统，帮助用户养成健康习惯，同时培养专业的健康教练团队。

## 1.2 解决的核心问题

| 痛点 | 现状 | 我们的方案 |
| --- | --- | --- |
| 慢病管理难以持续 | 患者缺乏持续指导，行为改变失败率高 | AI教练7×24小时陪伴支持 |
| 健康教练供给不足 | 专业教练培养周期长、成本高 | 标准化培训+AI辅助，快速培养 |
| 专家知识难以规模化 | 专家一对一服务，覆盖人群有限 | 专家知识AI化，一对多服务 |

## 1.3 目标用户群

| 专家 (知识提供者) | 用户/患者 (服务接受者) | 健康教练 (服务执行者) |
| --- | --- | --- |
| • 医生 • 营养师 • 运动专家 • 心理咨询师 | • 慢病患者 • 亚健康人群 • 健康管理需求者 | • 在培学员 • 初级教练 • 中高级教练 • 督导专家 |

# 二、产品架构 ("八爪鱼"模型)

## 2.1 架构说明

我们采用"八爪鱼"架构，形象地描述系统各部分的关系：

| 组件 | 比喻 | 功能 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大脑 | 章鱼的大脑 | AI理解和生成能力 | Ollama本地 + Claude云端 |
| 数据池 | 章鱼的记忆 | 健康专业知识库 | Obsidian + 向量数据库 |
| 触手1 | 专家的手 | 专家知识对话服务 | Dify AI应用平台 |
| 触手2 | 用户的手 | 患者行为干预应用 | H5/小程序 |
| 触手3 | 教练的手 | 教练培训管理系统 | Vue3管理后台 |

# 三、三条业务主线详解

## 3.1 触手1: 专家Chatflow

目标: 让专家的知识通过AI实现规模化服务

当前状态:

• ✅ 已完成: "吃动守恒"专家Chatflow (示范案例)

• ⏳ 待开发: 更多专家入驻机制、知识审核流程

产品形态: AI对话应用，类似ChatGPT但具备专业健康知识

## 3.2 触手2: 用户行为养成

目标: 帮助用户/患者建立并维持健康行为习惯

核心理论: TTM跨理论模型 (行为改变5阶段)

前意向期 → 意向期 → 准备期 → 行动期 → 维持期

当前状态:

• ✅ 已完成: 理论框架、数据结构设计

• ⏳ 待开发: H5用户端应用、行为干预流程

产品形态: 移动端H5应用/小程序

## 3.3 触手3: 教练培养体系

目标: 标准化培养健康教练，建立认证体系

教练等级: L0学员 → L1初级 → L2中级 → L3高级 → L4督导

当前状态:

• ✅ 已完成: 登录、课程管理、考试系统、题库、学员管理

• 🔨 进行中: 教练管理、晋级审核

• ⏳ 待开发: 直播培训、系统设置

产品形态: Web管理后台

# 四、技术架构

## 4.1 技术选型

| 层次 | 技术选择 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| AI平台 | Dify | 开源、可视化编排、支持多模型 |
| 本地模型 | Ollama + qwen2.5 | 免费、隐私保护、中文能力强 |
| 云端模型 | Claude API | 复杂推理能力强、工具调用好 |
| 前端 | Vue 3 + Ant Design | 成熟生态、组件丰富 |
| 后端 | FastAPI | Python生态、异步高性能 |
| 数据库 | PostgreSQL | 稳定可靠、功能完善 |
| 向量库 | Weaviate | 专业向量搜索 |
| 部署 | Docker | 环境一致性、便于迁移 |

# 五、项目进度总览

## 5.1 模块完成状态

| 模块 | 所属 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dify平台配置 | 基础设施 | ✅🔒 | 已部署，配置稳定 |
| Docker编排 | 基础设施 | ✅🔒 | 8个服务容器正常运行 |
| Ollama模型 | AI层 | ✅🔒 | qwen2.5:14b 已配置 |
| 吃动守恒专家 | 触手1 | ✅🔒 | 首个专家Chatflow完成 |
| 登录模块 | 触手3 | ✅🔒 | 三种角色权限 |
| 课程管理 | 触手3 | ✅ | 列表+编辑 |
| 考试系统 | 触手3 | ✅ | 列表+编辑+成绩 |
| 题库管理 | 触手3 | ✅ | 列表+编辑 |
| 学员管理 | 触手3 | ✅ | 含资质上传 |
| 教练管理 | 触手3 | 🔨 | 开发中 |
| 晋级审核 | 触手3 | 🔨 | 开发中 |
| 直播管理 | 触手3 | ⏳ | 待开发 |
| 用户H5应用 | 触手2 | ⏳ | 待开发 |
| FastAPI后端 | 业务层 | ⏳ | 待开发 |

## 5.2 整体完成度

基础设施层: 100%
AI能力层: 80%
触手1(专家): 80%
触手2(用户): 20%
触手3(教练): 80%
后端API层: 20%

总体进度: 约60%

# 六、下一步工作建议

## 6.1 建议开发顺序

| 阶段 | 任务 | 产出 | 里程碑意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 完成触手3教练管理 | 教练列表、详情、晋级审核 | 教练培养体系可运行 |
| Phase 2 | 搭建FastAPI后端 | 用户/教练/课程API | 数据可持久化存储 |
| Phase 3 | 启动触手2用户H5 | 用户注册、TTM评估 | 用户端可体验 |
| Phase 4 | 集成Claude API | 智能路由、工具调用 | AI能力升级 |
| Phase 5 | 专家入驻机制 | 知识上传、审核、收益 | 专家生态启动 |

## 6.2 资源需求评估

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发 | 1-2人 | 管理后台完善、H5开发 |
| 后端开发 | 1-2人 | FastAPI、数据库设计 |
| AI工程师 | 1人 | 模型调优、RAG优化 |
| 产品经理 | 1人 | 需求细化、用户调研 |
| 测试 | 1人 | 功能测试、用户体验 |

# 七、风险与应对

| 风险类型 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 本地模型能力不足 | 已规划Claude API作为补充 |
| 数据风险 | 健康数据敏感 | 本地部署、数据加密、权限控制 |
| 运营风险 | 专家资源不足 | 先做好示范案例，逐步吸引 |
| 市场风险 | 用户获取困难 | 先服务B端，再拓展C端 |

# 八、项目亮点

## 技术亮点

1. 双引擎AI架构: 本地Ollama保隐私，云端Claude保质量

2. 可视化AI编排: Dify平台让非技术人员也能创建AI应用

3. 模块化设计: 三条触手独立开发，互不影响

4. 变更可控: 冻结机制保护已稳定模块

## 业务亮点

1. 理论支撑: 基于成熟的TTM行为改变模型

2. 闭环设计: 专家→平台→教练→用户→反馈→专家

3. 可扩展性: 支持多专家、多领域健康知识

4. 认证体系: L0-L4五级教练认证，标准化培养

──────────────────────────────────────────────────

GitHub仓库: https://github.com/ICELANF/behavioral-health-project

本文档持续更新，如有疑问请联系技术规划团队