# 蓝本对照差距分析报告

对照文档: 《行为健康数字平台顶层逻辑蓝本（内部统一稿）》
分析日期: 2026-01-26
目的: 识别已实现/未实现功能，提出调整建议

# 一、架构对照：当前 vs 蓝本

## 1.1 架构框架对比

| 维度 | 当前架构(八爪鱼) | 蓝本架构 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线划分 | 3条触手 | 4条主线 | 缺少"陪伴追踪主线" |
| 层次划分 | 5层(L0-L4) | 5层(L1-L5) | 命名不同，内涵有差异 |
| 核心定位 | AI健康助手平台 | 行为改变操作系统(BCOS) | 蓝本定位更高 |
| 护城河 | 双引擎AI | 双中枢+工作流+知识沉淀 | 蓝本更强调系统能力 |

关键发现: 蓝本将"行为评估"独立为第一主线(入口系统)，当前架构未体现。

# 二、四主线×五层系统 实现状态

图例: ✅已实现  🔨进行中  ⚠️部分  ❌未实现  🔒已冻结

| 层级 | A行为评估 | B行为干预 | C陪伴追踪 | D成长进化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1理念模型层 | ⚠️TTM有文档 | ⚠️MI有文档 | ❌无模型 | ⚠️教练等级有 |
| L2评估分流层 | ❌最大缺口 | ❌无规则引擎 | ❌无调度系统 | ❌无阶段识别 |
| L3干预教练层 | ❌无问卷系统 | ⚠️Prompt在Dify | ❌无策略引擎 | 🔨课程/考试 |
| L4执行追踪层 | ❌无评估H5 | ✅🔒专家对话 | ❌无用户App | 🔨教练后台 |
| L5进化学习层 | ❌无模型校准 | ❌无效果学习 | ❌无策略优化 | ❌无路径进化 |

蓝本明确指出的最大缺口:
❗ A × L2（完整评估分流引擎）
❗ C × L2 / L3（陪伴调度与坚持模型）
❗ D × L2 / L3（成长阶段与能力模型）

# 三、14大系统实现状态

| 系统 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ①行为评估与决策中枢 | ❌ | 核心缺失-平台第一大脑 |
| ②知识管理系统 | ⚠️ | Obsidian部分-需结构化 |
| ③数据基础系统 | ❌ | 核心缺失 |
| ④身份与权限中枢 | ⚠️ | 登录有-权限需完善 |
| ⑤隐私合规与伦理治理 | ❌ | 未建设 |
| ⑥流程编排与工作流 | ❌ | 核心缺失 |
| ⑦模型与Agent运维 | ⚠️ | Dify部分 |
| ⑧监控与质量评估 | ❌ | 未建设 |
| ⑨服务输出与陪伴交互 | ⚠️ | 专家对话有-用户端无 |
| ⑩专家系统 | ⚠️ | Chatflow有 |
| ⑪教练与教学系统 | 🔨 | 后台开发中 |
| ⑫多业务入口 | ⚠️ | 仅管理后台 |
| ⑬动力机制 | ❌ | 未建设 |
| ⑭生态与对外接口 | ❌ | 未建设 |

# 四、一期MSS对照

蓝本要求一期必须优先建设的7个系统:

| 系统 | 要求 | 当前状态 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐①行为评估与决策中枢 | 必须 | ❌ | 核心缺失 |
| ⭐②知识管理系统 | 必须 | ⚠️ | Obsidian有需结构化 |
| ⭐③数据基础系统 | 必须 | ❌ | 核心缺失 |
| ⭐④身份与权限中枢 | 必须 | ⚠️ | 登录有权限需完善 |
| ⭐⑥流程编排与工作流 | 必须 | ❌ | 核心缺失 |
| ⭐⑨服务输出与陪伴交互 | 必须 | ⚠️ | 专家对话有用户端无 |
| ⭐⑪教练与教学系统 | 必须 | 🔨 | 后台开发中 |

结论: 7个一期必须系统中，3个核心缺失，3个部分完成，1个开发中。

# 五、开发治理原则对照

| 原则 | 蓝本要求 | 当前实践 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原则1 | 先挂主线再立模块 | 按触手划分 | ⚠️需细化 |
| 原则2 | 先建母库再做应用 | 直接做页面 | ❌违反 |
| 原则3 | 能力组件化 | 未组件化 | ❌违反 |
| 原则4 | 设立架构官 | 无此角色 | ❌缺失 |

开发顺序问题:
蓝本要求: L1理念 → L2评估 → L3干预 → L4页面 → L5进化
当前实际: L4页面 → L3部分 → L1部分
❌ 顺序颠倒

# 六、核心问题诊断

蓝本诊断的问题:
❌ 没有"唯一世界观"
❌ 没有"唯一主结构"
❌ 没有"术语宪法"
❌ 没有"架构治理权"

当前项目状态印证了上述问题。

# 七、调整建议

## 7.1 立即可做 (本周)

1. 创建统一术语表文档 - 强制使用蓝本术语

2. 创建Trigger Tag字典v1 - 作为评估分流基础

3. 映射现有功能到四主线×五层矩阵

## 7.2 下一阶段

4. 设计行为评估引擎架构 (系统第一大脑)

5. 结构化Obsidian知识库 (系统第二大脑)

6. 建立教练动作母库

## 7.3 优先级调整建议

建议: 暂停L4层新页面开发，优先补齐L2/L3层

# 八、总结

| 维度 | 蓝本要求 | 当前完成 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四主线覆盖 | 100% | 50% | 缺A、C主线核心 |
| 五层系统覆盖 | 100% | 30% | L2、L5几乎空白 |
| 14大系统覆盖 | 100% | 25% | 7个一期必须缺3个 |
| 数据体系 | 100% | 5% | 几乎未建设 |
| 术语统一 | 100% | 40% | 需建立术语宪法 |

一句话总结:
当前项目在L4执行层做得较好，但L2评估层(系统大脑)几乎空白，建议暂停页面开发，优先补齐评估分流引擎和知识管理系统，否则各模块难以形成闭环。